|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **0** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | First Aid | プロジェクトコード | FAVN |
| 作成者 | Nguyễn Phúc An | プロジェクトリーダ | Đàm Huy Hùng |
| 日付 | 22-09-2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 05-09-2016 – 22-09-2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 07-09-2015 |  |
| 終了予定日 | 22-09-2015 |  |
| チームサイズ | 5人 | Đàm Huy Hùng  Nguyễn Duy Anh  Mai Trung Kiên  Nguyễn Tiến Dũng  Nguyễn Phúc An |
| 工数合計（予定） | 375作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 60作業日 |  |
| 現在までの消化工数 | 60作業日 |  |
| 残工数合計 | 315作業日 |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

無い

# 品質活動

無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仕事 | 責任 | 成果物 | 状態 | リマーク | 再スケジュールする |
| プロジェクトの機能を定義する | チームメンバー | 05-09-2016 | Done |  |  |
| システムスコープを定義する | チームメンバー | 05-09-2016 | Done |  |  |
| チームの役割を形成する | チームメンバー | 05-09-2016 | Done |  | 06-09-2016 |
| キックオフミーティング | チームメンバー | 06-09-2016 | Done |  |  |
| プロジェクトの概要の作成 | チームメンバー | 08-09-2016 | Done |  |  |
| プロジェクトの概要を確認する | チームメンバー | 08-09-2016 | Done |  |  |
| プロジェクトの概要を更新する | チームメンバー | 08-09-2016 | Done |  |  |
| 完全なプロジェクトの紹介 | チームメンバー | 08-09-2016 | Done |  |  |
| ツール、環境をインストールして使用するためのガイドラインを作成する | チームメンバー | 09-09-2016 | Done |  |  |
| セットアップ環境 | チームメンバー | 09-09-2016 | Done |  |  |
| アンドロイドを学ぶ | チームメンバー | 12-09-2016 | Done |  |  |
| PHP、MySQLを学ぶ | チームメンバー | 12-09-2016 | Done |  |  |
| Laravelを学ぶ | チームメンバー | 15-09-2016 | Done |  |  |
| プロジェクトスケジュールの作成 | チームメンバー | 21-09-2016 | Done |  |  |
| ユーザー要件仕様 | チームテスト | 16-09-2016 | Done |  |  |
| Q＆Aシート | AnNP, AnhND | 22-09-2016 | Done |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | Responsibility | Deliverable | Planned end date |
| デモ、モックアップ | KienMT, HungDH | 27-09-2016 | 27-09-2016 |
| ソフトウェア要件仕様 | AnhND | 28-09-2016 | 28-09-2016 |
| システム設計 | KienMT | 14-10-2016 | 14-10-2016 |
| スクリーンデザイン | チームデベ | 06-10-2016 | 06-10-2016 |
| 建築デザイン | KienMT,HungDH | 05-10-2016 | 05-10-2016 |
| データベース設計 | チームデベ | 12-10-2016 | 12-10-2016 |
| クラスデザイン | チームメンバー | 14-10-2016 | 14-10-2016 |
| レポート2 | チームメンバー | 17-10-2016 | 17-10-2016 |
| 進捗報告2 | チームメンバー | 17-10-2016 | 17-10-2016 |

# 問題、提案

N/A

# 

***作成者***

***Nguyễn Phúc An***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)