|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | First Aid | プロジェクトコード | FAVN |
| 作成者 | Nguyễn Phúc An | プロジェクトリーダ | Đàm Huy Hùng |
| 日付 | 14-12-2016 | 受領者 | Supervisor |
| 報告機関 | 06-11-2016 – 14-12-2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 07-09-2015 |  |
| 終了予定日 | 23-12-2015 |  |
| チームサイズ | 5人 | Đàm Huy Hùng  Nguyễn Duy Anh  Mai Trung Kiên  Nguyễn Tiến Dũng  Nguyễn Phúc An |
| 工数合計（予定） | 375作業日 | 1作業日 = ５時間 |
| 工数合計（実際） | 325作業日 | 1 作業日 = ５時間 |
| 現在までの消化工数 | 40作業日 |  |
| 残工数合計 | 10作業日 |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | Responsibility | Deliverable | Planned end date |
| 品質管理の作成 | AnNP | 10-12-2015 | 10-12-2015 |
| 作成ガイドの作成 | KienMT, DungNT | 14-12-2015 | 13-12-2015 |
| ユーザーガイドの作成 | AnNP | 14-12-2015 | 13-12-2015 |
| プレゼンテーションスライドを作成する | DungNT | 14-12-2015 | 13-12-2015 |
| レポート6 | チームメンバー | 14-12-2015 | 13-12-2015 |
| 進捗状況レポート6 | チームメンバー | 14-12-2015 | 13-12-2015 |

# 問題、提案

N/A

***作成者***

***Nguyễn Phúc An***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)